[image: image1.jpg]N Ministerstwo
Sportu i Turystyki

\



[image: image2.png]ﬂ” “ﬁ

i»”

“\' }

B

A3/








Załącznik Nr 1 do SIWZ

IBG.271.9.2018.PN

na „Przebudowę kompleksu lekkoatletycznego 
na Stadionie Miejskim w Łasinie, 
wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy.”
FORMULARZ OFERTY

                                                                       Miasto i Gmina Łasin
                                                                        ul. Radzyńska 2

                                                                                                   86 - 320 Łasin
Nawiązując do wszczętego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego,  IBG.271.9.2018.PN na: „Przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim 
w Łasinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy”,
	Dane dotyczące Wykonawcy*:

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………., REGON: ……………………………………………….……..
Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul. ………………………….., kod pocztowy: ………………., miejscowość: …………………..,
powiat: ……………………………., województwo: ……………………………..
Dane kontaktowe Wykonawcy:

Telefon: ……………….., fax: …………………….., e-mail: …………………….@...................




*w przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, należy osobno podać dane dotyczące Lidera 
oraz Partnera Konsorcjum
Zamówienie wykonamy jako Konsorcjum w skład którego wchodzą (jeżeli dotyczy):
LIDER: .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PARTNER: .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
                                             (nazwa firmy wiodącej – Lidera, oraz Partnera/ów/ Konsorcjum)
1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
	Cena oferty (ryczałtowa)

	Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wynosi ............................................................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................zł),

w tym  podatek 23% VAT w wysokości:........................................................................... zł
(słownie: ................................................................................................................... zł),
cena netto wynosi ……………………………………………………………………………..zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………. zł)


2) Cena ryczałtowa w rozbiciu na poszczególne elementy robót z uwzględnieniem terminu 
ich realizacji, bez konieczności załączenia kosztorysu ofertowego wynosi:
	Lp.
	Elementy robót 
	Rodzaj robót 
	Terminy

Wykonania rodzaju robót 
do dnia
	Kwota brutto

w zł 
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Roboty 
przygotowawcze
	Roboty geodezyjne
	01.10.2018r.
	
	

	
	
	Wycinka drzew
	01.10.2018r.
	
	

	
	
	Roboty rozbiórkowe
	01.10.2018r.
	
	

	
	
	Wymiana gruntu
	01.10.2018r.
	
	

	
	
	Reprofilacja skarp
	01.10.2018r.
	
	

	2
	Projektowane 
nawierzchnie
	Nawierzchnia poliuretanowa
	Nawierzchnia poliuretanowa typu „SANDWICH” gr. 1,3 cm dział 1.2.1 poz. 29 przedmiaru robót
	15.05.2019r.
	
	

	
	
	
	Pozostałe roboty z działu 1.2.1 poz. 18 – 28, 30 przedmiaru robót
	01.10.2018r.
	
	

	
	
	Nawierzchnia pod trybunę
	01.10.2018r.
	

	
	
	Nawierzchnia chodników
	01.10.2018r.
	

	
	
	Nawierzchnia z mączki ceglanej
	01.10.2018r.
	

	
	
	Przełożenie trylinki na kostkę betonową
	01.10.2018r.
	

	3
	Obrzeża
	Bieżnia sportowa+skok wzwyż
	01.10.2018r.
	

	
	
	Skok w dal
	01.10.2018r.
	

	4
	Infrastruktura
 sportowa 
	Boisko główne do piłki nożnej
	15.05.2019r.
	

	
	
	Skok w dal
	15.05.2019r.
	

	
	
	Skok w wzwyż
	15.05.2019r.
	

	
	
	Pchnięcie kulą
	15.05.2019r.
	

	5
	Wykonanie muru oporowego
	Mur oporowy
	15.05.2019r.
	

	6
	Trybuna główna
 żelbetowa
	Wykopy fundamentowe
	15.05.2019r.
	

	
	
	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji
	15.05.2019r.
	

	
	
	Montaż prefabrykatów żelbetowych trybun
	15.05.2019r.
	

	
	
	Ściany murowane
	15.05.2019r.
	

	
	
	Elementy wyposażenia
	15.05.2019r.
	

	7
	Uzupełnienie ubytków zieleni po robotach
	Nawierzchnia trawiasta
	15.05.2019r.
	

	8
	Roboty branży 
elektrycznej
	Instalacje wewnętrzne
	15.05.2019r.
	

	
	
	Instalacje zewnętrzne
	01.10.2018r.
	

	
	
	Montaż CCTV
	15.05.2019r.
	

	
	
	Kanalizacja teletechniczna
	01.10.2018r.
	

	
	
	Pomiary
	15.05.2019r.
	

	9
	System nawadniania 
boiska
	System nawadniania
	01.10.2018r.
	

	
	
	
	
	

	10
	RAZEM:
	


3) okres gwarancji jakości: …………….*
* należy wpisać okres gwarancji jakości w granicach określonych w SIWZ od 36 miesięcy 
do 72 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.

4)  Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 72 miesiące nie będą punktowane w kryterium „OKRES   
 GWARANCJI JAKOŚCI”, tzn. otrzymają „0” punktów w tym kryterium,
5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

6) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7) termin realizacji całości zamówienia: do dnia 15 maja 2019 roku,
8) niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
od ........... do ........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9) oświadczamy, że wybór naszej oferty: 

nie będzie prowadził / będzie prowadził*  (niepotrzebne skreślić)** do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. mechanizm odwróconego VAT) zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług

* w przypadku oświadczenia o treści pozytywnej należy:

· wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego,

· wskazać wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

** w przypadku niedokonania skreślenia Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty 
nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług

10) wyrażam(y) / nie wyrażam(y)* zgodę na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku niedokonania skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wyraża zgody 
na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: .....................................  .....................................................................................................................,

* dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

12) oświadczam/oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13) oświadczam/oświadczamy*, iż nasze przedsiębiorstwo należy do następującej kategorii (należy zakreślić odpowiednie pole):

· Mikroprzedsiębiorstwo         
    FORMCHECKBOX 
 
· Małe przedsiębiorstwo        
    FORMCHECKBOX 

· Średnie przedsiębiorstwo          FORMCHECKBOX 

· zatrudniam powyżej 250 osób   FORMCHECKBOX 

Przyjęto następujące definicje:

· mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót 
nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
· małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót 
nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro,
· średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót 
nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

14) załącznikami do niniejszej oferty są:

	1
	

	2
	

	...
	

	…
	


14) osoba do kontaktu
imię i nazwisko..........................................................................................
tel./fax:........................................./.................................................

e-mail:.......................................................................................................

 dnia 

           

                                                                                                                                        (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                             w  imieniu Wykonawcy)





















pieczęć wykonawcy











1

